服务与售后保障方案

10.6.1 服务目标与基本原则

本项目技术开发侧售后服务以安卓客户端源码、污染物扩散模型模块源码、数据接口适配源码、APK安装包、配置文件、接口文档、模型技术说明、部署构建说明、用户操作说明及测试验收材料为服务基础，建立从成果交付、部署试运行、问题受理、故障处置、版本维护到服务关闭的完整技术保障机制。

售后服务遵循“交付范围明确、问题响应及时、处理过程可追溯、软件变更受控制、版本发布可回退”的原则，保障安卓App及项目自研软件模块在约定环境下稳定运行，为后续维护、升级和二次开发提供技术支持。

10.6.2 服务期限与交接安排

质保服务期自项目最终验收合格之日起计算，具体期限按照招标文件及合同约定执行。项目验收前，开发团队完成源码、安装包、配置文件、构建脚本、接口文档、测试材料和部署资料的整理，并通过版本号、交付清单及文件校验值确认交付基线。

项目进入试运行和质保阶段后，以最终验收版本作为维护基线。后续问题修复、配置调整和版本升级均建立变更记录，注明修改内容、影响范围、测试结果、发布日期及回退方式，避免现场运行版本与交付源码不一致。

10.6.3 售后服务范围

技术开发侧售后服务主要包括以下内容：

（1）安卓App安装、初始化配置、接口地址配置、版本升级及运行问题处理；

（2）项目自研代码中程序缺陷、页面异常、崩溃、数据显示错误、状态不同步及交互问题修复；

（3）约定范围内监测数据、GIS点位、模型任务、模型结果、预警事件和消息服务接口的联调与故障定位；

（4）安卓App异常恢复、权限控制、日志记录、消息通知和终端兼容性问题处理；

（5）污染物扩散模型软件模块的安装配置、任务调用、参数传递、结果解析和版本追溯支持；

（6）项目自研软件安全漏洞、敏感配置、日志脱敏及依赖风险的排查与修复；

（7）用户操作、系统管理员维护及技术人员二次开发方面的培训和答疑。

10.6.4 服务方式与处理流程

售后服务采用远程支持为主、必要时现场支持相结合的方式开展。建设单位可通过电话、即时通信、电子邮件或项目约定的问题管理渠道提交服务请求。

问题处理按照“问题受理—影响确认—问题分级—日志与数据收集—原因定位—临时处置—修复验证—版本发布—用户确认—问题关闭”的流程执行。每个问题均记录事件编号、提交时间、影响范围、终端环境、软件版本、处理过程、修复结果和关闭意见。对于无法远程定位且影响核心业务运行的问题，在具备现场访问权限、测试条件和必要资料的情况下，根据项目合同及建设单位安排提供现场技术支持。

质保期内，对项目自研软件中不符合已确认需求、设计和验收标准的程序缺陷提供修复服务。缺陷修复完成后执行必要的单元测试、接口测试、回归测试和安装验证，避免修改影响其他功能。版本发布采用统一版本号管理，发布内容至少包括安装包、变更说明、影响范围、升级步骤、配置要求、测试结果和回退方案。涉及数据库、接口、模型参数或配置结构变化时，提前进行兼容性检查，并在发布前完成数据及配置备份。对于紧急问题，可先提供临时补丁或配置规避方案，在业务恢复后完成正式版本修复、回归测试和交付归档。